**ATA DE REUNIÃO**

**Data:** 08/04/2025  
**Horário:** Às 19:00  
**Local:** Discord  
**Participantes:** Camila Vitória, Daniel Costa, Ezequiel Cardoso, Guilherme Toledo, João Victor Dorl e Matheus Zorzete.

## **Revisão da última ata**

Iniciamos a daily olhando para a reunião anterior. Desta forma, foi analisado todos os entregáveis e confirmado a entrega do contexto feito pelo Ezequiel, Daniel e João Victor dentro do prazo proposto anteriormente. O Matheus concluiu a sua entrega referente a planilha de riscos. Assim, ficou combinado após a daily as duas entregas serão validadas, caso sejam validadas serão dadas como concluídas, caso não estejam de acordo com todos os membros do grupo ela será revisada. O restante dos entregáveis se mantiveram iguais:

A criação do site institucional ainda está dentro do prazo (10/04/2025), vale lembrar que esse primeiro modelo pode e deve ser atualizado caso haja a necessidade. Por agora, os responsáveis para essa entrega serão Guilherme e Camila.

## **Trello**

Outro assunto abordado foi a criação de mais uma “lousa” no Trello, cujo objetivo é permitir uma visão para o Scrum Master de todas as atividades da equipe durante aquela Sprint (semanal). Podendo assim, gerenciar o seu time da melhor maneira possível, arrastando as atividades de acordo com o andamento delas e podendo auxiliar o seu time da melhor maneira para concluir aquela atividade dentro do prazo. Com a finalidade de poder passar essas informações de forma visual para o Product Owner, que por sua vez poderá arrastar os requisitos entregues na “lousa” principal para mostrar para o cliente de forma organizada.

**Encerramento:** 19:15 – 08/04/2025   
**Responsável pela ATA:** João Victor Dorl Rossi

Visto que houve mudanças, o plano de ação está atualizado abaixo:

**Plano de ação:**

**Camila Vitória:** Melhoramento dos pontos da prototipagem do site para se adequar a documentação e criação do site institucional – 10/04/2025

**Daniel Costa:** Produção e correção da documentação - 08/04/2025, caso seja validado o contexto começarão a verificar o conceito da calculadora financeira

**Ezequiel Cardoso:** Produção e correção da documentação - 08/04/2025, caso seja validado o contexto começarão a verificar o conceito da calculadora financeira

**Guilherme Toledo:** Melhoramento dos pontos da prototipagem do site para se adequar a documentação e criação do site institucional – 10/04/2025

**João Victor Dorl:** Produção e correção da documentação - 08/04/2025, caso seja validado o contexto começarão a verificar o conceito da calculadora financeira.  
  
**Matheus Zorzete:** Criação da planilha de riscos do projeto – 10/04/2025, caso seja validado a planilha de riscos começará a verificar o conceito da calculadora financeira.