**ATA DE DAILY**

**Data:** 09/04/2025  
**Horário:** Às 16:30  
**Local:** Biblioteca da faculdade  
**Participantes:** Camila Vitória, Daniel Costa, Ezequiel Cardoso, Guilherme Toledo, João Victor Dorl e Matheus Zorzete.

* **Verificação do progesso para as atividades decididas no plano de ação**

**Camila Vitória:** Atividade em processo, por agora, apenas estudou o assunto, sem dificuldades até o momento.

**Daniel Costa:** Atividade em andamento, sem dificuldes até o momento.

**Ezequiel Cardoso:** Atividade em andamento, sem dificuldades até o momento.

**Guilherme Toledo:** Atividade em andamento, sem dificuldades até o momento.

**João Victor Dorl (PO):** Atividade em andamento, sem dificuldades até o momento. pontou que caso mude algo, avise para mudar no Trello

**Matheus Zorzete (Scrum Master)**: Atividade em andamento, sem dificuldades até o momento.

**Encerramento:** 16:40 – 09/04/2025  
**Responsável pela ATA:** Matheus Zorzete

Visto que não houve mudanças, o plano de ação se mantém o mesmo da última reunião:

**Plano de ação:**

**Camila Vitória:** Melhoramento dos pontos da prototipagem do site para se adequar a documentação e criação do site institucional – 10/04/2025

**Daniel Costa:** Finalizar a modelagem do banco de dados e atualizar a tabela com nomes, chaves estrangeiras e select com Join. (10/04/2025

**Ezequiel Cardoso:** Refazer o diagrama de visão (10/04/2025), e posteriormente fazer o diagrama de solução com ajuda dos demais membros (15/04/2025)

**Guilherme Toledo:** Revisão da documentação (10/04/2025) e posteriormente verificar o conceito da calculadora financeira.

**João Victor Dorl:** P.O, sincronizando o Trello do P.O com o Trello do Scrum Master (10/04/2025) e posteriormente começar a verificar o conceito da calculadora financeira.  
  
**Matheus Zorzete:** Criação da planilha de riscos do projeto – 10/04/2025, buscar dados de mortalidade, fertilidade e prejuízos associados a cobras para utilizar futuramente na calculadora financeira (10/04/2025)

Obs: Até o dia (12/04/2025) todos os membros do grupo devem ter finalizados a planilha Fibonacci individual.

Na próxima reunião será abordado o tema de backlog requisitos, figma e a calculadora financeira, além dos temas que já estão em andamento.