**ATA DE REUNIÃO**

**Data:** 06/04/2025  
**Horário:** Às 15:00  
**Local:** Meet  
**Participantes:** Camila Vitória, Daniel Costa, Ezequiel Cardoso, Guilherme Toledo, João Victor Dorl e Matheus Zorzete.

## **Revisão da última ata**

Revisitamos os tópicos da última ata, discutindo os entregáveis de cada um e realinhando possíveis dúvidas, além de confirmar os prazos de entrega – que se mantiveram iguais:

Para a criação do site institucional, o prazo se refere a um primeiro modelo, que pode e deve ser atualizado caso seja necessário. Neste primeiro momento, Camila e Guilherme são responsáveis por esta entrega.

No que diz respeito as correções na documentação do projeto, Daniel, Ezequiel e João Victor já avançaram no desenvolvimento e estão em dia para entrega da versão que será validada na próxima reunião (08/04/25).

Com relação à criação da planilha de riscos, Matheus já criou um primeiro rascunho e continuará o desenvolvimento durante a semana.

## **Revisão de Arquitetura Computacional**

Também aproveitamos o espaço desta reunião para discutir a entrega de Arquitetura Computacional, que deve ser feita pelo grupo de PI, e que também já foi discutida na última reunião:

1. Ezequiel ficará na estilização para se adequar a nossa regra de negócio;
2. ⁠Matheus irá comentar as partes principais do código que foi alterado;
3. ⁠Camila irá realizar o diagrama da arquitetura do sistema;
4. ⁠Com base nisso, Guilherme e João irão finalizar documento para enviarmos via Moodle.

Visto que a atividade deve ser entregue até terça feira, os membros já avançaram no desenvolvimento das partes 1, 2 e 3, o que permitirá a finalização em tempo para o upload da atividade.

O único ponto de dúvida neste momento diz respeito ao tópico 3, que será clarificado junto aos outros grupos durante a semana.

## **Subir atas no GitHub – individualmente**

Definimos o GitHub como local onde todas as atas serão postadas pelo próprio responsável do dia. Guilherme ficou encarregado de criar o diretório com a ata de hoje (06/04/2025), e o restante dos membros subirá no mesmo local.

## **Workshop Figma (opcional)**

Para facilitar o uso do Figma, bem como o desenvolvimento do site institucional, Ezequiel deu um overview sobre as funções desta ferramenta de prototipagem, além de dicas sobre a estruturação do HTML e uso do CSS na criação do site. Os participantes foram Guilherme e Daniel, sendo que o Guilherme ficou responsável por transmitir esse conhecimento para a Camila, já que ambos vão trabalhar no site.

**Encerramento:** 15:45 – 06/04/2025 (desconsiderando workshop)  
**Responsável pela ATA:** Guilherme Toledo

Visto que não houve mudanças, o plano de ação se mantém o mesmo da última reunião:

**Plano de ação:**

**Camila Vitória:** Melhoramento dos pontos da prototipagem do site para se adequar a documentação e criação do site institucional – 10/04/2025

**Daniel Costa:** Produção e correção da documentação - 08/04/2025

**Ezequiel Cardoso:** Produção e correção da documentação - 08/04/2025

**Guilherme Toledo:** Melhoramento dos pontos da prototipagem do site para se adequar a documentação e criação do site institucional – 10/04/2025

**João Victor Dorl:** Produção e correção da documentação - 08/04/2025  
  
**Matheus Zorzete:** Criação da planilha de riscos do projeto – 10/04/2025