**ATA DE REUNIÃO**

**Data:** 10/04/2025  
**Horário:** Às 19:05  
**Local:** Discord  
**Participantes:** Camila Vitória, Daniel Costa, Ezequiel Cardoso, Guilherme Toledo, João Victor Dorl e Matheus Zorzete.

* **Verificação do progesso para as atividades decididas no plano de ação**

**Camila Vitória:** Finalizou a modelagem base do protótipo do site institucional no Figma, e foi aprovado pelo grupo de seguir com aquele modelo.

**Daniel Costa:** Finalizou a prototipagem do banco de dados, criando as chaves estrangeiras da tabela, alterando valores modificados na tabela de modelo lógico e consultas envolvendo JOIN no MySQL.

**Ezequiel Cardoso:** Finalizou o diagrama de solução de negócio atualizado, mudando as imagens e melhorando o texto, foi aprovado pelo grupo de seguir com esse modelo.

**Guilherme Toledo:** Finalizou a revisão e modificação da documentação, melhorando a concordância verbal do texto e melhorando a ordem de leitura do texto para facilitar a leitura.

**João Victor Dorl (PO):** Finalizou o Trello, organizando e colocando os pontos importantes que o grupo irá precisar seguir no desenvolvimento do projeto e sincronizandoo PO e o Scrum Master.

**Matheus Zorzete (Scrum Master)**: Finalizou a análise de risco para manter o grupo ciente dos problemas, o grupo todo revisou o conteúdo e alterou pontos que julgavam desnecessários ou melhoraram partes necessárias.

* **Organização do Trello**

Foi feito uma verificação das atividades pendentes e as que precisar ser feitas no Trello para analisar os próximos passos.Também foi revisitado o Backlog de requisitos, onde iremos monta-lo e finaliza-lo até domingo e finaliza-lo com a classificação de prioridade dos itens.

O membro Guilherme Toledo ficou responsável para organizar o Trello com os requisitos/entregáveis no backlog do PO até o dia de Sábado 12/04/2025.

* **Atulização de tarefas**

Analizamos os entregáveis faltantes e feitos até o momento atráves de uma metodológia PERT simplificado, onde fizemos a análise de tudo que falta para ser entregue no projeto para a Sprint 2 e dividimos as tarefas com base nessas informações.

Foi decidido que os membros Matheus Zorzete, Daniel e Ezequiel vão fazer a divisão para começar a transcrever o modelo do site para HTML, CSS e JavaScript, com o auxilio do membro João Victor Dorl para aprendizado do mesmo.

Os membros também farão o modelo base para a nova calculadora financeira nas reuniões em grupo, tendo a validaçõ do grupo até o dia de Quarta-Feira 16/04/2025.

A membra Camila Vitória foi colocada para cuidar de ajustes no GitHub e também para ajudar no desenvolvimento da calculadora financeira do grupo.

* **Validações**

O membro Gabriel Toledo irá validar o nosso Banco de dados com a professora Vivian para garantir que tudo está nos conformes.

O membro Ezequiel irá validar a solução técnica do projeto com o professor Marcio de Introdução de Sistemas Operacionais.

* **Montagens**

Foi decidido pelo grupo de que todos tem que conseguir fazer a inserção de dados no banco de dados atráves da API, para isso, os membros se ajudarão até o fim de Sexta-Feita 11/04/2025 para garantir que todos estão na mesma página.

**Encerramento:** 19:05 – 10/04/2025  
**Responsável pela ATA:** Matheus Zorzete

**Plano de ação:**

**Camila Vitória:** Ajustar o GitHub – 18/04/2025 - Fazer o algoritmo da calculadora 16/04/2025

**Daniel Costa:** Dividir no site e incluir o membro João Victor Dorl - 12/04/2025 - Finalizar o Figma, definição da calculadora e o site 17/04/2025

**Ezequiel Cardoso:** Dividir no site e incluir o membro João Victor Dorl - 12/04/2025 - Finalizar o Figma, definição da calculadora e o site 17/04/2025 - Validar a solução técnica do projeto 15/04/2025

**Guilherme Toledo:** Ajustar os requisitos e entregáveis e o backlog do PO – 12/04/2025 - Validar o BD com a Vivian 14/04/2025

**João Victor Dorl:** Ajudar e mexer um pouco no site com código HTML, CSS e JavaScript - 12/04/2025  
  
**Matheus Zorzete:** Dividir no site e incluir o membro João Victor Dorl – 12/04/2025 - Finalizar o Figma, definição da calculadora e o site 17/04/2025