**ATA DE REUNIÃO**

**Data:** 10/04/2025  
**Horário:** Às 19:15h  
**Local:** Discord  
**Participantes:** Camila Vitória, Daniel Costa, Ezequiel Cardoso, Guilherme Toledo, João Victor Dorl e Matheus Zorzete.

* **Organização do Trello**

Foi feita uma verificação das atividades pendentes e as que precisam ser feitas no Trello para analisar os próximos passos. Também foi revisitado o Backlog de requisitos, onde iremos montá-lo e finalizá-lo até domingo, com a classificação de prioridade dos itens.

O membro Guilherme Toledo ficou responsável para organizar o Trello com os requisitos/entregáveis no backlog do PO até Sábado 12/04/2025.

* **Atualização de tarefas**

Analisamos os entregáveis faltantes e feitos até o momento através de uma metodologia PERT simplificado, onde fizemos a análise de tudo que falta para ser entregue no projeto para a Sprint 2 e dividimos as tarefas com base nessas informações.

Foi decidido que os membros Matheus Zorzete, Daniel e Ezequiel vão fazer a divisão para começar a transcrever o modelo do site para HTML, CSS e Javascript, com o auxílio do membro João Victor Dorl para aprendizado dele.

Os membros também farão o modelo base para a nova calculadora financeira nas reuniões em grupo, tendo a validação do grupo até Quarta-Feira 16/04/2025.

A membra Camila Vitória foi designada para cuidar de ajustes no GitHub e para ajudar no desenvolvimento da calculadora financeira do grupo.

* **Validações**

O membro Guilherme Toledo irá validar o nosso Banco de dados com a professora Vivian para garantir que tudo está nos conformes.

O membro Ezequiel irá validar a solução técnica do projeto com o professor Marcio de Introdução de Sistemas Operacionais.

* **Montagens**

Foi decidido pelo grupo de que todos têm que conseguir fazer a inserção de dados no banco de dados através da API, para isso, os membros se ajudarão até Sexta-feira (11/04/2025) para garantir que todos estão na mesma página.

**Encerramento:** 21:20h – 10/04/2025  
**Responsável pela ATA:** Matheus Zorzete

**Plano de ação:**

**Camila Vitória:** Ajustar o GitHub – (18/04/2025) - Fazer o algoritmo da calculadora (16/04/2025)

**Daniel Costa:** Dividir no site e incluir o membro João Victor Dorl - (12/04/2025) - Finalizar o Figma, definição da calculadora e o site (17/04/2025)

**Ezequiel Cardoso:** Dividir no site e incluir o membro João Victor Dorl - (12/04/2025) - Finalizar o Figma, definição da calculadora e o site (17/04/2025) - Validar a solução técnica do projeto (15/04/2025)

**Guilherme Toledo:** Ajustar os requisitos e entregáveis e o backlog do PO – (12/04/2025) - Validar o BD com a Vivian (14/04/2025)

**João Victor Dorl:** Ajudar e colaborar na implementação do site com HTML, CSS e Javascript - (12/04/2025)  
  
**Matheus Zorzete:** buscar dados de mortalidade, fertilidade e prejuízos associados a cobras para utilizar futuramente na calculadora financeira (10/04/2025) - Dividir no site e incluir o membro João Victor Dorl – (12/04/2025) - Finalizar o Figma, definição da calculadora e o site (17/04/2025)