**ATA DE REUNIÃO**

**Data:** 08/04/2025  
**Horário:** Às 19:18  
**Local:** Discord  
**Participantes:** Camila Vitória, Daniel Costa, Ezequiel Cardoso, Guilherme Toledo, João Victor Dorl e Matheus Zorzete.

## **Análise do contexto**

A reunião se iniciou com o intuito de revisar todo o contexto e avaliar a qualidade dele. Desta forma foi decidido que o contexto atendia o objetivo da squad, o único ponto que ficou em aberto foi arrumar a concordância verbal. Essa atividade ficou atribuída ao Guilherme com prazo de entrega até 10/04/2025.

## **Conceitos da calculadora financeira**

Aproveitamos a reunião para debater o ponto sobre o conceito da calculadora financeira com o intuito de dar uma visão para todos os membros da squad o objetivo dela e quais os cenários que serão abordados. Posteriormente, faremos um início nos trabalhos propondo um protótipo de ideias em Excel para mostrar na reunião de sexta-feira durante sprint review.

**Encerramento:** 20:50 – 08/04/2025   
**Responsável pela ATA:** João Victor Dorl Rossi

Visto que houve mudanças, o plano de ação está atualizado abaixo:

**Plano de ação:**

**Camila Vitória:** Melhoramento dos pontos da prototipagem do site para se adequar a documentação e criação do site institucional – 10/04/2025

**Daniel Costa:** Finalizar a modelagem do banco de dados e atualizar a tabela com nomes, chaves estrangeiras e select com Join. (10/04/2025

**Ezequiel Cardoso:** Refazer o diagrama de visão (10/04/2025), e posteriormente fazer o diagrama de solução com ajuda dos demais membros (15/04/2025)

**Guilherme Toledo:** Revisão da documentação (10/04/2025) e posteriormente verificar o conceito da calculadora financeira.

**João Victor Dorl:** P.O, sincronizando o Trello do P.O com o Trello do Scrum Master (10/04/2025) e posteriormente começar a verificar o conceito da calculadora financeira.  
  
**Matheus Zorzete:** Criação da planilha de riscos do projeto – 10/04/2025, buscar dados de mortalidade, fertilidade e prejuízos associados a cobras para utilizar futuramente na calculadora financeira (10/04/2025)

Obs: Até o dia (12/04/2025) todos os membros do grupo devem ter finalizados a planilha Fibonacci individual.

Na próxima reunião será abordado o tema de backlog requisitos, figma e a calculadora financeira, além dos temas que já estão em andamento.