**ATA DE REUNIÃO**

**Data:** 04/06/2025  
**Horário:** Às 20:00  
**Local:** Faculdade  
**Participantes:** Camila Vitória, Daniel Costa, Ezequiel Cardoso, Guilherme Toledo, João Victor Dorl e Matheus Zorzete.

## **Revisão do que foi feito**

Foi feito em conjunto as atividades para as respectivas finalizações  
  
**Camila Vitória:** Slides.  
**Daniel Costa: I**magens dinâmicas na visão geral e atualização de campos no banco de dados dinamicamente junto do Guilherme Toledo.   
**Ezequiel Cardoso:** Finalizou sua task de filtragens e botão de histórico dinâmicas.  
**Guilherme Toledo:** Finalizou a task de imagens dinâmicas na visão geral e atualização de campos no banco de dados dinamicamente junto do Daniel.  
**João Victor Dorl:** Finalizou os slides e continuou finalizando a documentação.  
**Matheus Zorzete:** Finalizou sua task de legendas no front-end na página da visão geral.

Após isso, foi realizado um treinamento para a apresentação do dia de amanhã com todos os membros dos grupos e suas respectivas partes:

João: Abertura, Contexto e Conclusão

Camilla: Contexto e Desafios

Daniel: Solução Técnica e Banco de Dados e Dashboard Visão Geral

Ezequiel: Ferramentas de Gestão e Detalhamento Dashboard

Guilherme: Manual de Instalação e Dashboard Alertas

Zorzete: Contexto e Desafios

**Encerramento:** 20:20 – 04/06/2025  
**Responsável pela ATA:** Daniel Costa Avelino

**Plano de ação:**

**Guilherme Toledo:** Realizar a integração do front/back da função de legenda - 05/06/2025.

**João Victor Dorl:** Finalizar documentação – 05/06/2025.  
  
**Matheus Zorzete:** Fazer o front de legenda de métricas – 05/06/2025.